**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

по организации и проведению санитарной очистки территории Нововеличковского сельского поселения (вывоз несанкционированных свалок).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование улиц | един.измер. | кол-вовывозимого мусора | периодвыполнения |
| ул. Городская | м3 | 80 | 01.07-11.07 |
| ул.Степная | м3 | 20 | 13.07-17.07 |
| ул.Таманская | м3 | 27 | 22.07-27.07 |
| ул.Гоголя | м3 | 35 | 02.08-11.08 |
| ул.Д.Бедного | м3 | 18 | 16.08-21.08 |
| ул.Садовая | м3 | 26 | 25.08-31.08 |
| ул.Южная | м3 | 49 | 01.09-15.09 |
| ул.Пушкина | м3 | 55 | 17.09-23.09 |
| ул.Городская | м3 | 61 | 26.09-31.09 |
| ул.Пионерская | м3 | 29 | 05.10-12.10 |
| ул.Луначарского | м3 | 19 | 18.10-22.10 |
| ул.Южная | м3 | 42 | 25.10-31.10 |
| ул.Набережная | м3 | 40 | 03.11-09.11 |
| ул.Б.Хмельничкого | м3 | 39 | 15.11-19.11 |
| ул.Гоголя | м3 | 47 | 23.11-06.12 |
| ул.Коммунаров | м3 | 26 | 07.12-14.12 |
| ул.Фрунзе | м3 | 18 | 17.12-22.12 |
| Итого | 631м3 |  |

Глава администрации

Нововеличковского

сельского поселения А.В.Глебов