УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

____________________ Г.М. Кова

«_____» _____________ 2021 год

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

# «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2020 год»

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 23.12.2019  №321 (с изменениями от 24.01.2020 №11, от 27.03.2020 №63, от 29.05.2020 №94, от 24.07.2020 №131, от 28.08.2020 №163, от 09.09.2020 №175, от 28.09.2020 №191, от 12.10.2020 №208, от 20.11.2020 №244, от 21.12.2020 №287)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие № 1 Организация освещения улиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Оплата за электроэнергию уличного освещения, освещения территории парка |  |  |  | 1975,0 |  |  |  | 1975,0 |  |  | 1845,8 |  |  |  | 1845,8 |  | 93,5% |
| 1.2 Ремонт, реконструкция и техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения (Стадион, ул. Новая, ул. Ровная, ул. Краснодарская, уличное освещение-7 точек, ул. Почтовая, ул. Красная, ул. Луначарского, ул. Бежко, ул. Таманская, ул.Красная-Братская, ул.Красная-Пушкина, Производ. мастерская, Котельная, Эл. уст-ки нежелого зд.) |  |  |  | 1491,4 |  |  |  | 1491,4 |  |  | 1491,4 |  |  |  | 1491,4 |  | 100% |
| 1.3 Техническое присоединение энергопринимающих устройств (оформление дубликата акта разграничений) |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  | 100% |
| Основное мероприятие № 2 Озеленение в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Приобретение саженцев деревьев и цветов, разбивка клумб, омоложение и валка деревьев территории парковой зоны, центральной площади ст. Нововеличковская) |  |  |  | 180,0 |  |  |  | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  |  | 180,0 |  | 100% |
| Основное мероприятие №3 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения ул. Садовая, ул. Д.Бедного ст. Нововеличковская (содержание территорий кладбищ, вывоз мусора, уборка территорий, окраска ограждений,) |  |  |  | 330,0 |  |  |  | 330,0 |  |  | 330,0 |  |  |  | 330,0 |  | 100% |
| Основное мероприятие №4 Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Услуги по содержанию имущества: уборка общественных мест, парковых зон ст. Нововеличковская, ст. Воронцовская, санитарное содержание, вывоз несанкционированных свалок, спил деревьев, благоустройство территории поселения (тротуарные дорожки, приобретение строительных материалов для благоустройства |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  | 100% |
| 4.2 Приобретение МАФ для парковой зоны, комплектующих для оборудования детской площадки, стеллы, обустройства парка, обустройство детской площадки (скейт-площадка) ст. Нововеличковская |  |  |  | 830,3 |  |  |  | 830,3 |  |  | 830,3 |  |  |  | 830,3 |  | 100% |
| 4.3 Уничтожение карантинной растительности (амброзии) |  |  |  | 75,0 |  |  |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  |  | 75,0 |  | 100% |
| 4.4Противонасекомная обработка территории поселения (комары, клещи) |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  | 100% |
| 4.5 Отлов безнадзорных животных |  |  |  | 25,2 |  |  |  | 25,2 |  |  | 25,2 |  |  |  | 25,2 |  | 100% |
| 4.6 Покос сорной растительности |  |  |  | 90,2 |  |  |  | 90,2 |  |  | 90,2 |  |  |  | 90,2 |  | 100% |
| 4.7 Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета для решения социально значимых вопросов местного значения (приобретение и установка канатного лаза) |  |  | 250,0 | 38,5 |  |  | 250,0 | 38,5 |  | 250,0 | 38,5 |  |  | 250,0 | 38,5 |  | 100% |
| ИТОГО: |  |  | 250,0 | 5476,6 |  |  | 250,0 | 5476,6 |  | 250,0 | 5347,4 |  |  | 250,0 | 5347,4 |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения                                                                                     В.В. Токаренко

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

____________________ Г.М. Кова

«_____» _____________ 2021 год

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

# «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2020 год»

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 23.12.2019  №321 (с изменениями от 24.01.2020 №11, от 27.03.2020 №63, от 29.05.2020 №94, от 24.07.2020 №131, от 28.08.2020 №163, от 09.09.2020 №175, от 28.09.2020 №191, от 12.10.2020 №208, от 20.11.2020 №244, от 21.12.2020 №287)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2020 год» |
| Цель - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Нововеличковского сельского поселения Динского района - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения Динского района - совершенствование эстетического вида Нововеличковского сельского поселения Динского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Задачи - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. - приведение в качественное состояние элементов благоустройства. - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - восстановление и реконструкция уличного освещения, - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Основное мероприятие № 1 Организация освещения улиц |
| 1.1 Оплата за электроэнергию уличного освещения, освещения территории парка | тыс. кВт/ч | 188,5 | 198,7 | 105,4% |  |
| 1.2 Ремонт, реконструкция и техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения (Стадион, ул. Новая, ул. Ровная, ул. Краснодарская, уличное освещение-7 точек, ул. Почтовая, ул. Красная, ул. Луначарского, ул. Бежко, ул. Таманская, ул.Красная-Братская, ул.Красная-Пушкина, Производ. мастерская, Котельная, Эл. уст-ки нежелого зд.) | точка | 21 | 21 | 100% |  |
| 1.3 Техническое присоединение энергопринимающих устройств (оформление дубликата акта разграничений) | экз. | 1 | 1 | 100% |  |
| Основное мероприятие № 2 Озеленение |
| 2.1 Приобретение саженцев деревьев и цветов, разбивка клумб, омоложение и валка деревьев территории парковой зоны, центральной площади ст. Нововеличковская) | нас.пункт | 4 | 4 | 100% |  |
| Основное мероприятие № 3 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| 3.1 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения ул. Садовая, ул. Д.Бедного ст. Нововеличковская (содержание территорий кладбищ, вывоз мусора, уборка территорий, окраска ограждений,) | место | 2 | 2 | 100% |  |
| Основное мероприятие №4 Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений |
| 4.1 Услуги по содержанию имущества: уборка общественных мест, парковых зон ст. Нововеличковская, ст. Воронцовская, санитарное содержание, вывоз несанкционированных свалок, спил деревьев, благоустройство территории поселения (тротуарные дорожки, приобретение строительных материалов для благоустройства | нас. пункт | 4 | 4 | 100% |  |
| 4.2 Приобретение МАФ для парковой зоны, комплектующих для оборудования детской площадки, стеллы, обустройства парка, обустройство детской площадки (скейт-площадка) ст. Нововеличковская | объект | 3 | 3 | 100% |  |
| 4.3 Уничтожение карантинной растительности (амброзии) | нас.пункт | 4 | 4 | 100% |  |
| 4.4Противонасекомная обработка территории поселения (комары, клещи) | нас.пункт | 4 | 4 | 100% |  |
| 4.5 Отлов безнадзорных животных | нас.пункт | 4 | 4 | 100% |  |
| 4.6 Покос сорной растительности | нас.пункт | 4 | 4 | 100% |  |
| 4.7 Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета для решения социально значимых вопросов местного значения (приобретение и установка канатного лаза) | объект | 1 | 1 | 100% |  |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения                                                                                В.В. Токаренко

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

____________________ Г.М. Кова

«_____» _____________ 2021 год

ОТЧЕТ

об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2020 год»

| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей (с точностью до одного знака после запятой) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | единица измере-ния | предусмот-ренное программ-мой на отчетный период | фактиче-ское за отчетный период | процент выполне-ния, % (4:3*100) | предусмот-ренные программ-мой на отчетный период | фактиче-ские за отчетный период | процент выполне-ния, % (7:6*100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | улучшение состояния территорий муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района; |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |
| Основное мероприятие № 1 Организация освещения улиц в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Оплата за электроэнергию уличного освещения, освещения территории парка | тыс. кВт/ч | 188,5 | 198,7 | 105,4% | 1975,0 | 1845,8 | 93,5% |  |
| 1.2 Ремонт, реконструкция и техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения (Стадион, ул. Новая, ул. Ровная, ул. Краснодарская, уличное освещение-7 точек, ул. Почтовая, ул. Красная, ул. Луначарского, ул. Бежко, ул. Таманская, ул.Красная-Братская, ул.Красная-Пушкина, Производ. мастерская, Котельная, Эл. уст-ки нежелого зд.) | точка | 21 | 21 | 100% | 1491,4 | 1491,4 | 100% |  |
| 1.3 Техническое присоединение энергопринимающих устройств (оформление дубликата акта разграничений) | экз. | 1 | 1 | 100% | 1,0 | 1,0 | 100% |  |
| Основное мероприятие №2: Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Приобретение саженцев деревьев и цветов, разбивка клумб, омоложение и валка деревьев территории парковой зоны, центральной площади ст. Нововеличковская) | нас.пункт | 4 | 4 | 100% | 180,0 | 180,0 | 100% |  |
| Основное мероприятие № 3 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения ул. Садовая, ул. Д.Бедного ст. Нововеличковская (содержание территорий кладбищ, вывоз мусора, уборка территорий, окраска ограждений,) | место | 2 | 2 | 100% | 330,0 | 330,0 | 100% |  |
| Основное мероприятие №4 Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Услуги по содержанию имущества: уборка общественных мест, парковых зон ст. Нововеличковская, ст. Воронцовская, санитарное содержание, вывоз несанкционированных свалок, спил деревьев, благоустройство территории поселения (тротуарные дорожки, приобретение строительных материалов для благоустройства | нас. пункт | 4 | 4 | 100% | 400,0 | 400,0 | 100% |  |
| 4.2 Приобретение МАФ для парковой зоны, комплектующих для оборудования детской площадки, стеллы, обустройства парка, обустройство детской площадки (скейт-площадка) ст. Нововеличковская | объект | 3 | 3 | 100% | 830,3 | 830,3 | 100% |  |
| 4.3 Уничтожение карантинной растительности (амброзии) | нас.пункт | 4 | 4 | 100% | 75,0 | 75,0 | 100% |  |
| 4.4Противонасекомная обработка территории поселения (комары, клещи) | нас.пункт | 4 | 4 | 100% | 40,0 | 40,0 | 100% |  |
| 4.5 Отлов безнадзорных животных | нас.пункт | 4 | 4 | 100% | 25,2 | 25,2 | 100% |  |
| 4.6 Покос сорной растительности | нас.пункт | 4 | 4 | 100% | 90,2 | 90,2 | 100% |  |
| 4.7 Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета для решения социально значимых вопросов местного значения (приобретение и установка канатного лаза) | объект | 1 | 1 | 100% | 288,5 | 288,5 | 100% |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения                                                                                В.В. Токаренко

Главе Нововеличковского сельского

поселения Динского района

Г.М. Кова,

Отдел финансов и муниципальных закупок  администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2020 год»

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2020 год», утвержденная постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района № 321 от 23.12.2019 года выполнена в сумме 5597,4 тыс. руб. в т.ч. 250,0 тыс. руб. средства Краевого бюджета, 5347,4 тыс. руб. средства бюджета Нововеличковского сельского поселения. По основному мероприятию № 1 «Организация освещения улиц» расходы составили 3338,3 тыс. руб. Финансирование основного мероприятия № 1 производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. В рамках данного мероприятия было обеспечено восстановление и ремонт уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах. По основному мероприятию №2 «Озеленение», расходы составили 180,0 тыс. руб. Финансирование основного мероприятия № 2 производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. В рамках данного мероприятия была приобретена продукция озеленения. По основному мероприятию №3 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения ул. Садовая, ул. Д.Бедного ст. Нововеличковская (содержание территорий кладбищ, вывоз мусора, уборка территорий, окраска ограждений,) расходы составили 330,0 тыс. руб. Финансирование основного мероприятия № 3 производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №4 «Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений» расходы составили 1749,2 тыс. руб. в т.ч. 250,0 тыс. руб. средства Краевого бюджета, 1499,2 тыс. руб. средства бюджета Нововеличковского сельского поселения главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. В рамках данного мероприятия производилась санитарная уборка мест территории поселения; покос сорной растительности, противоклещевая обработка территории поселения; обустройства парка, обустройство детской площадки (скейт-площадка) в ст. Нововеличковской, отлов безнадзорных животных.

Муниципальная программа в целом выполнена на 100%.

Целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты, а именно:

количество наружных сетей уличного освещения – 21 точка

количество содержания мест захоронения – 2

количество мест по содержанию и благоустройству территорий – 4

приобретение МАФ, комплектующих для парковой зоны – 3 объекта

межбюджетные трансферты по объекту - 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

# 1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 4 / 4 = 1

# 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

# Основное мероприятие № 1    ССуз = 3338,2 / 3467,4 = 0,96

# Основное мероприятие № 2    ССуз = 180,0 / 180,0 = 1

# Основное мероприятие № 3    ССуз = 330,0  / 330,0 = 1

# Основное мероприятие № 4    ССуз = 1749,2  / 1749,2 = 1

# 3. Оценка эффективности использования финансовых средств

# 3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1    Эис = 1 / 0,96 = 1

Основное мероприятие № 2    Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3    Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 4    Эис = 1 / 1 = 1

# 4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1       СДп/ппз = 198,7 / 188,5 = 1

целевой показатель 2       СДп/ппз = 21 / 21 = 1

целевой показатель 3       СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1       СДп/ппз = 4 / 4 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1       СДп/ппз = 2 / 2 = 1

Основное мероприятие № 4

целевой показатель 1       СДп/ппз = 4 / 4 = 1

целевой показатель 2       СДп/ппз = 3 / 3 = 1

целевой показатель 3       СДп/ппз = 4 / 4 = 1

целевой показатель 4       СДп/ппз = 4 / 4 = 1

целевой показатель 5       СДп/ппз = 4 / 4 = 1

целевой показатель 6       СДп/ппз = 4 / 4 = 1

целевой показатель 7       СДп/ппз = 1 / 1 = 1

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = (1+1+1) / 3 =  1

Основное мероприятие № 2

СРп/п = 1 / 1 =  1

Основное мероприятие № 3

СРп/п = 1 / 1 =  1

Основное мероприятие № 4

СРп/п = (1+1+1+1+1+1+1) / 7 = 1

# 5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1   ЭРп/п = 1 * 1= 1

Основное мероприятие № 2   ЭРп/п = 1 * 1= 1

Основное мероприятие № 3   ЭРп/п = 1 * 1=  1

Основное мероприятие № 4  ЭРп/п = 1 * 1= 1

# 6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1       СДп/ппз = 198,7 / 188,5 = 1

целевой показатель 2       СДп/ппз = 21 / 21 = 1

целевой показатель 3       СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1       СДп/ппз = 4 / 4 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1       СДп/ппз = 2 / 2 = 1

Основное мероприятие № 4

целевой показатель 1       СДп/ппз = 4 / 4 = 1

целевой показатель 2       СДп/ппз = 3 / 3 = 1

целевой показатель 3       СДп/ппз = 4 / 4 = 1

целевой показатель 4       СДп/ппз = 4 / 4 = 1

целевой показатель 5       СДп/ппз = 4 / 4 = 1

целевой показатель 6       СДп/ппз = 4 / 4 = 1

целевой показатель 7       СДп/ппз = 1 / 1 = 1

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 12 = 1

# 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5*1 + 0,5*(1*0,96+1*1+1*1+1*1) / 4 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского

сельского поселения					                    	      В.В. Токаренко