УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

____________________ Г.М. Кова

«_____» _____________ 2021 год

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

# «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2021 год»

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 01.12.2020 № 266

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие № 1 Организация освещения улиц |  |  |  | 2750,0 |  |  |  | 2750,0 |  |  | 1097,6 |  |  |  | 1097,6 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Оплата за электроэнергию уличного освещения, освещения территории парка |  |  |  | 2100,0 |  |  |  | 2100,0 |  |  | 781,3 |  |  |  | 781,3 |  | 37,2% |
| 1.2 Ремонт, реконструкция и техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения (Стадион, ул. Новая, ул. Ровная, ул. Краснодарская, уличное освещение-7 точек, ул. Почтовая, ул. Красная, ул. Луначарского, ул. Бежко, ул. Таманская, ул.Красная-Братская, ул.Красная-Пушкина, Производ. мастерская, Котельная, Эл. уст-ки нежелого зд.) |  |  |  | 189,1 |  |  |  | 189,1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.3 Оформление документации по техническому присоединению энергопринимающих устройств. |  |  |  | 360,9 |  |  |  | 360,9 |  |  | 316,3 |  |  |  | 316,3 |  | 87,6 |
| 1.4 Установка указателей с названиями улиц и номерами домов в ст. Нововеличковской, ст. Воронцовской, п. Найдорф, п. Дальний |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие № 2 Озеленение : Приобретение саженцев деревьев и цветов, разбивка клумб, омоложение и валка деревьев (территории парковой зоны, центральной площади ст. Нововеличковская) |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие №3 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения ул. Садовая, ул. Д.Бедного ст. Нововеличковская (содержание территорий кладбищ, вывоз мусора, уборка территорий, окраска ограждений,) |  |  |  | 550,0 |  |  |  | 550,0 |  |  | 316,1 |  |  |  | 316,1 |  | 57,5% |
| Основное мероприятие №4 Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений |  |  |  | 1935,0 |  |  |  | 1935,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Услуги по содержанию имущества: уборка общественных мест, парковых зон ст. Нововеличковская, ст. Воронцовская, санитарное содержание, вывоз несанкционированных свалок, спил деревьев, благоустройство территории поселения (тротуарные дорожки, приобретение строительных материалов для благоустройства) |  |  |  | 1100,0 |  |  |  | 1100,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4.2 Приобретение МАФ для парковой зоны, комплектующих для оборудования детской площадки, обустройства парка, обустройство детской площадки (скейт-площадка) ст. Нововеличковская |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4.3 Уничтожение карантинной растительности (амброзии) |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4.4 Противонасекомная обработка общественных мест территории поселения (комары, клещи) |  |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4.5 Отлов безнадзорных животных |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4.6 Покос сорной растительности |  |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4.7 Утилизация биоотходов |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 5335,0 |  |  |  | 5335,0 |  |  | 1413,7 |  |  |  | 1413,7 |  | 26,5% |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения                                                                                        В.В. Токаренко