УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского**

**поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020год»**

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 23.12.2019 № 322 (с изменениями от 24.01.2020 №10, от 28.02.2020 №31, от 27.03.2020 №62, от 18.06.2020 №106, от 28.09.2020 №190, от 10.11.2020 №234, от 20.11.2020 №245, от 21.12.2020 №284)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования\* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано\*в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)\* в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)\*\* |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| *Основное мероприятие № 1* Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, осуществление строительного контроля по ремонту дорог:- ул. Красной от ул. Краснодарской до ул. Выгонной в ст-це Воронцовской – 1,074 км |  |  |  | 740,0 |  |  |  | 740,0 |  |  | 690,5 |  |  |  | 690,5 |  | 93,3% |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**ст. Нововеличковская**1) ул. Хмельницкого – 0,45 км2) ул. Садовая – 0,27 км3) ул. Прямая – 0,7 км4) ул. Фрунзе – 0,2 км5) ул. Энгельса – 0,63 км6) ул. Школьная – 0,06 км7) ул. Коммунаров – 0,09 км8) ул. Д.Победы – 0,03 км9) ул. Виноградная – 0,06 км10) ул. Д.Бедного – 0,03 км11) ул. Северная – 0,34 км12) ул. Красная – 0,16 км13) ул. Веселая – 0,33 км14) ул. Мышастовская – 0,41 км15) ул. Крупской – 0,3 км16) ул. Тургенева – 0,165 км17 пер. Комсомольский – 0,08 км**ст. Воронцовская**5) ул. Социалистическая – 0,65 км6) ул. Новая – 0,3 км7) пер. Космонавтов – 0,1 км**п. Дальний**до ул. Центральной – 0,354 км |  |  |  | 4983,6 |  |  |  | 4983,6 |  |  | 3598,7 |  |  |  | 3598,7 |  | 72,5%Невыполнение в связи с поступление денежных средств в конце года Остаток денежных средств направлен на 2021 г. |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия, уборка снега, приобретение песко-соляной смеси |  |  |  | 722,0 |  |  |  | 722,0 |  |  | 721,4 |  |  |  | 721,4 |  | 99,9% |
| 1.4 Изготовление проектно-сметной документации, паспортов автомобильных дорог**ст. Нововеличковская**-Ремонт ул. Красная от ул. Южная до ул. Почтовой; |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100% |
| *Основное мероприятие№2* Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки. |  |  |  | 115,3 |  |  |  | 115,3 |  |  | 115,3 |  |  |  | 115,3 |  | 100% |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).Ст. Нововеличковская- ул. Д. Бедного;- ул. Свердлова;ст. Воронцовская:ул. Пушкинаул. Краснаяп. Найдорф:ул. Мира. |  |  |  | 136,0 |  |  |  | 136,0 |  |  | 136,0 |  |  |  | 136,0 |  | 100% |
| *Основное мероприятие№3* Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения. (осуществление строительного контроля по капитальному ремонту тротуара ст. Воронцовская) |  |  |  | 48,7 |  |  |  | 48,7 |  |  | 48,7 |  |  |  | 48,7 |  | 100% |
| *Основное мероприятие№4*Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:- Капитальный ремонт тротуара по ул. Красной от ул. Краснодарской до ул. Выгонной в ст-це Воронцовской – 1,078 км |  |  | 5004,7 | - |  |  | 5004,7 | - |  | 0 | - |  |  | 0 | - |  | Невыполнение в связи с тем, что данные лимиты были доведены Министерством транспорта и дорожного хозяйства КК, а уведомления на уменьшение лимитов не было. |
| 4.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:- Ремонт ул. Красной от ул. Краснодарской до ул. Выгонной в ст-це Воронцовской – 1,074 км |  |  | 5703,5 | 467,0 |  |  | 5703,5 | 467,0 |  | 5703,5 | 467,0 |  |  | 5703,5 | 467,0 |  | 100% |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 10708,2 | 7312,6 |  |  | 10708,2 | 7312,6 |  | 5703,5 | 5877,6 |  |  | 5703,5 | 5877,6 |  |  |

Примечание:

\* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

\*\* - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

\*\*\* - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения В.В. Токаренко

 УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского**

**поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020год»**

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 23.12.2019 № 322 (с изменениями от 24.01.2020 №10, от 28.02.2020 №31, от 27.03.2020 №62, от 18.06.2020 №106, от 28.09.2020 №190, от 10.11.2020 №234, от 20.11.2020 №245, от 21.12.2020 №284)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год*»* |
| Цель Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения |
| Задачи- выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности |
| *Основное мероприятие №1* Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях: |
| Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, осуществление строительного контроля по ремонту дорог:- ул. Красной от ул. Краснодарской до ул. Выгонной в ст-це Воронцовской – 1,074 км | м2объект | 735,21 | 735,21 | 100% |  |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**ст. Нововеличковская**1) ул. Хмельницкого – 0,45 км2) ул. Садовая – 0,27 км3) ул. Прямая – 0,7 км4) ул. Фрунзе – 0,2 км5) ул. Энгельса – 0,63 км6) ул. Школьная – 0,06 км7) ул. Коммунаров – 0,09 км8) ул. Д.Победы – 0,03 км9) ул. Виноградная – 0,06 км10) ул. Д.Бедного – 0,03 км11) ул. Северная – 0,34 км12) ул. Красная – 0,16 км13) ул. Веселая – 0,33 км14) ул. Мышастовская – 0,41 км15) ул. Крупской – 0,3 км16) ул. Тургенева – 0,165 км17 пер. Комсомольский – 0,08 км**ст. Воронцовская**5) ул. Социалистическая – 0,65 км6) ул. Новая – 0,3 км7) пер. Космонавтов – 0,1 км**п. Дальний**до ул. Центральной – 0,354 км | км | 5,709 | 5,709 | 100% |  |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия, уборка снега, приобретение песко-соляной смеси | нас.пункт | 4 | 4 | 100% |  |
| 1.4 Изготовление проектно-сметной документации, паспортов автомобильных дорог**ст. Нововеличковская**-Ремонт ул. Красная от ул. Южная до ул. Почтовой; | проект | 1 | 1 | 100% |  |
| *Основное мероприятие№2* Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 2.1 Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки. | ед | 71 | 71 | 100% |  |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).Ст. Нововеличковская- ул. Д. Бедного;- ул. Свердлова;ст. Воронцовская:ул. Пушкинаул. Краснаяп. Найдорф:ул. Мира. | объект | 5 | 5 | 100% |  |
| *Основное мероприятие№3* Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения. (осуществление строительного контроля по капитальному ремонту тротуара ст. Воронцовская) | объект | 1 | 1 | 100% |  |
| *Основное мероприятие№4*Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| 4.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:- Капитальный ремонт тротуара по ул. Красной от ул. Краснодарской до ул. Выгонной в ст-це Воронцовской – 1,078 км | км | 1,078 | - |  |  |
| 4.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:- Ремонт ул. Красной от ул. Краснодарской до ул. Выгонной в ст-це Воронцовской – 1,074 км | км | 1,074 | 1,074 | 100% |  |

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения В.В. Токаренко

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год

**ОТЧЕТ**

**об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского**

**поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020год»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы  | Значение показателя объема (качества) услуги(работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей*(с точностью до одного знака после запятой)* | Примечание\* |
| единица измере-ния | предусмот-ренное программ-мой на отчетный период | фактиче-ское за отчетный период | процент выполне-ния, %(4:3\*100)  | предусмот-ренные программ-мой на отчетный период | фактиче-ские за отчетный период | процент выполне-ния, %(7:6\*100)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Обустройство автомобильных дорог |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |
| *Основное мероприятие №1* Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, осуществление строительного контроля по ремонту дорог:- ул. Красной от ул. Краснодарской до ул. Выгонной в ст-це Воронцовской – 1,074 км | м2объект | 735,21 | 735,21 | 100% | 740,0 | 690,5 | 93,3% |  |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**ст. Нововеличковская**1) ул. Хмельницкого – 0,45 км2) ул. Садовая – 0,27 км3) ул. Прямая – 0,7 км4) ул. Фрунзе – 0,2 км5) ул. Энгельса – 0,63 км6) ул. Школьная – 0,06 км7) ул. Коммунаров – 0,09 км8) ул. Д.Победы – 0,03 км9) ул. Виноградная – 0,06 км10) ул. Д.Бедного – 0,03 км11) ул. Северная – 0,34 км12) ул. Красная – 0,16 км13) ул. Веселая – 0,33 км14) ул. Мышастовская – 0,41 км15) ул. Крупской – 0,3 км16) ул. Тургенева – 0,165 км17 пер. Комсомольский – 0,08 км**ст. Воронцовская**5) ул. Социалистическая – 0,65 км6) ул. Новая – 0,3 км7) пер. Космонавтов – 0,1 км**п. Дальний**до ул. Центральной – 0,354 км | км | 5,709 | 5,709 | 100% | 4983,7 | 3598,7 | 72,5% |  |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия, уборка снега, приобретение песко-соляной смеси | нас.пункт | 4 | 4 | 100% | 722,0 | 721,4 | 99,9% |  |
| 1.4 Изготовление проектно-сметной документации, паспортов автомобильных дорог**ст. Нововеличковская**-Ремонт ул. Красная от ул. Южная до ул. Почтовой; | проект | 1 | 1 | 100% | 100,0 | 100,0 | 100% |  |
| *Основное мероприятие№2* Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки. | ед | 71 | 71 | 100% | 115,3 | 115,3 | 100% |  |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).Ст. Нововеличковская- ул. Д. Бедного;- ул. Свердлова;ст. Воронцовская:ул. Пушкинаул. Краснаяп. Найдорф:ул. Мира. | объект | 5 | 5 | 100% | 136,0 | 136,0 | 100% |  |
| *Основное мероприятие№3* Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения. (осуществление строительного контроля по капитальному ремонту тротуара ст. Воронцовская) | объект | 1 | 1 | 100% | 48,7 | 48,7 | 100% |  |
| *Основное мероприятие№4*Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:- Капитальный ремонт тротуара по ул. Красной от ул. Краснодарской до ул. Выгонной в ст-це Воронцовской – 1,078 км | км | 1,078 | - |  | 5004,7 | - |  | Невыполнение в связи с тем, что данные лимиты были доведены Министерством транспорта и дорожного хозяйства КК, а уведомления на уменьшение лимитов не было. |
| 4.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:- Ремонт ул. Красной от ул. Краснодарской до ул. Выгонной в ст-це Воронцовской – 1,074 км | км | 1,074 | 1,074 | 100% | 6170,5 | 6170,5 | 100% |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения предусмотренных муниципальной программой показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения В.В. Токаренко

Главе Нововеличковского сельского поселения Динского района

Г.М. Кова,

Отдел финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год»

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год», утвержденная постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района № 322 от 23.12.2019 года выполнена в сумме 11581,1 тыс. руб. в т.ч. 5703,5 тыс. руб. средства Краевого бюджета, 5877,6 тыс. руб. средства бюджета Нововеличковского сельского поселения. По основному мероприятию № 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях и содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования местного значения» расходы составили 5110,6 тыс. руб. В рамках данного мероприятия был произведен ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения поселения. Финансирование основного мероприятия № 1 производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №2 «Повышение безопасности дорожного движения» расходы составили 251,3 тыс. руб. В рамках данного мероприятия были закуплены дорожные знаки и технические средства организации безопасности дорожного движения, нанесена разметка на дорогах местного значения. Финансирование основного мероприятия №2 производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №3 «Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения» (осуществление строительного контроля по капитальному ремонту тротуара ст. Воронцовская) расходы составили 48,7 тыс. руб. По основному мероприятию №4 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» расходы составили 6170,5 тыс. руб. в т.ч. 5703,5 тыс. руб. средства Краевого бюджета, 467,0 тыс. руб. средства бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 95,7%.

Все целевые показатели предусмотренные в муниципальной программе достигнуты, а именно:

По содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования выполнены работы:

- ремонт дорог в асфальтовом и бетонном исполнении 735,2 м2,

- ремонт дорог в гравийном исполнении 5,709 км,

- грейдирование, восстановление дорожного покрытия, уборка снега в населенных пунктах поселения

В рамках повышения безопасности дорожного движения закуплены дорожные знаки и технические средства организации безопасности дорожного движения– 71 ед.

Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в асфальтобетонном исполнении 1,074 км.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 4 / 4 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 5110,6 / 6545,7 = 0,78

Основное мероприятие № 2 ССуз = 251,3 / 251,3 = 1

Основное мероприятие № 3 ССуз = 48,7 / 48,7 =1

Основное мероприятие № 4 ССуз = 6170,5 / 6170,5 = 1

 3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 1 / 0,78 = 1,3

Основное мероприятие № 2 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 4 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 5 Эис = 1 / 1 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 735,2 / 735,2 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 5,709 / 5,709 = 1

целевой показатель 3 СДп/ппз = 4 / 4 = 1

целевой показатель 4 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1 СДп/ппз = 71 / 71 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 5 / 5 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 4

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1,074 / 1,074 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 СРп/п = (1+1+1+1) / 4 = 1

Основное мероприятие № 2 СРп/п = (1+1) / 2 = 1

Основное мероприятие № 3 СРп/п = 1/ 1 = 1

Основное мероприятие № 4 СРп/п = 1/ 1 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1\* 1,3 = 1,3

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1\* 1= 1

Основное мероприятие № 3 ЭРп/п = 1\* 1= 1

Основное мероприятие № 4 ЭРп/п = 1\* 1= 1

Эффективность реализации основных мероприятий является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 735,2 / 735,2 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 5,709 / 5,709 = 1

целевой показатель 3 СДп/ппз = 4 / 4 = 1

целевой показатель 4 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1 СДп/ппз = 71 / 71 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 5 / 5 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 4

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1,074 / 1,074 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты в полном объеме.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1) / 8 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(0,78\*1,3 + 1\*1 + 1\*1 +1\*1) / 4 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского

сельского поселения В.В. Токаренко