УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 год

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского**

**поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»**

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.11.2021 № 347 (с изм. от 01.02.2022 №28, от 01.06.2022 №149, от 24.06.2022 №171, от 01.08.2022 №208, от 21.09.2022 №258, от 27.10.2022 №311, от 16.11.2022 №332, от 13.12.2022 №379, от 20.12.2022 №400)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования\* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано\*в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)\* в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)\*\* |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| *Основное мероприятие № 1* Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях |  |  |  | 7602,7 |  |  |  | 7602,7 |  |  | 7602,7 |  |  |  | 7602,7 |  | 100% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения |  |  |  | 3433,4 |  |  |  | 3433,4 |  |  | 3433,4 |  |  |  | 3433,4 |  | 100% |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**ст. Нововеличковская**- ул. Невского от дома №7 до ул. Степная -0,53 км- ул. Фрунзе от ул. Таманская до ул. Степная -1,8 км- ул. Лазо – 0,26 км- ул. Шаумяна от ул. Красная до ул. Пролетарская – 0,29 км- ул. Виноградная от ЖД №43а до ЖД №6 – 1,075 км- ул. Гоголя от ЖД №18 до ул. Степная – 0,285 км- ул. Набережная – 1,020 км**ст. Воронцовская**- ул. Горького – 0,41 км- ул. Угольная – 0,34 км**п. Найдорф**- ул. Цветочная от ул. Вишневая до ул. Земляничная- 0,45 км |  |  |  | 2923,0 |  |  |  | 2923,0 |  |  | 2923,0 |  |  |  | 2923,0 |  | 100% |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (перечень дорог определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона), уборка снега, рассыпь противоголедного материала приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости) |  |  |  | 924,5 |  |  |  | 924,5 |  |  | 924,5 |  |  |  | 924,5 |  | 100% |
| 1.4 Проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  | 321,8 |  |  |  | 321,8 |  |  | 321,8 |  |  |  | 321,8 |  | 100% |
| *Основное мероприятие№2* Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения в т.ч. |  |  |  | 1111,8 |  |  |  | 1111,8 |  |  | 1111,8 |  |  |  | 1111,8 |  | 100% |
| 2.1 Обеспечение безопасности дорожного движения: установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. |  |  |  | 581,8 |  |  |  | 581,8 |  |  | 581,8 |  |  |  | 581,8 |  | 100% |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).Ст. Нововеличковская- ул. Д. Бедного;- ул. Свердлова;ст. Воронцовская:ул. Пушкинаул. Краснаяп. Найдорф:ул. Мира. |  |  |  | 530,0 |  |  |  | 530,0 |  |  | 530,0 |  |  |  | 530,0 |  | 100% |
| *Основное мероприятие№3* Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: |  |  |  | 727,3 |  |  |  | 727,3 |  |  | 727,3 |  |  |  | 727,3 |  | 100% |
| 3.1 Актуализация проектно-сметной документации по объектам:- Капитальный ремонт тротуара по ул. Таманская от «искусственного дорожного сооружения» через реку Понура до ул. Степная в ст. Нововеличковская Динской район – 1,049 км;- Капитальный ремонт тротуара по ул. Луначарского в ст. Нововеличковская – 1,550 км- Капитальный ремонт тротуара по ул. Красная от ул. Центральная до ул. Мира, ул. Мира от ул. Красная до ул. Набережная в пос. Найдорф Динской район – 0,388 км- Капитальный ремонт тротуара по ул. Бежко в ст. Нововеличковская – 1,455 км |  |  |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  | 100% |
| 3.2 Содержание и ремонт тротуаров:**2022 год**ст. Нововеличковская- ул. Д.Бедногост. Воронцовская:п. Найдорф: |  |  |  | 597,3 |  |  |  | 597,3 |  |  | 597,3 |  |  |  | 597,3 |  | 100% |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 9441,8 |  |  |  | 9441,8 |  |  | 9441,8 |  |  |  | 9441,8 |  | 100% |

Примечание:

\* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

\*\* - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

\*\*\* - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса администрации

Нововеличковского сельского поселения Л.С. Моренченко

 УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 год

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского**

**поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»**

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.11.2021 № 347 (с изм. от 01.02.2022 №28, от 01.06.2022 №149, от 24.06.2022 №171, от 01.08.2022 №208, от 21.09.2022 №258, от 27.10.2022 №311, от 16.11.2022 №332, от 13.12.2022 №379, от 20.12.2022 №400)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022 год*»* |
| Цель Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения |
| Задачи- выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности |
| *Основное мероприятие №1* Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях: |
| 1.1 Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения | м2 | 1050 | 1050 | 100% |  |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**ст. Нововеличковская**- ул. Невского от дома №7 до ул. Степная -0,53 км- ул. Фрунзе от ул. Таманская до ул. Степная -1,8 км- ул. Лазо – 0,26 км- ул. Шаумяна от ул. Красная до ул. Пролетарская – 0,29 км- ул. Виноградная от ЖД №43а до ЖД №6 – 1,075 км- ул. Гоголя от ЖД №18 до ул. Степная – 0,285 км- ул. Набережная – 1,020 км**ст. Воронцовская**- ул. Горького – 0,41 км- ул. Угольная – 0,34 км**п. Найдорф**- ул. Цветочная от ул. Вишневая до ул. Земляничная- 0,45 км | км | 6,46 | 6,46 | 100% |  |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (перечень дорог определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона), уборка снега, рассыпь противоголедного материала приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости) | км | 107,34 | 107,34 | 100% |  |
| 1.4 Проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры | проект | 1 | 1 | 100% |  |
| *Основное мероприятие№2* Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения в т.ч. |
| 2.1 Обеспечение безопасности дорожного движения: установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. | проект | 2 | 2 | 100% |  |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).Ст. Нововеличковская- ул. Д. Бедного;- ул. Свердлова;ст. Воронцовская:ул. Пушкинаул. Краснаяп. Найдорф:ул. Мира. | объект | 7 | 7 | 100% |  |
| *Основное мероприятие№3* Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: |
| 3.1 Актуализация проектно-сметной документации по объектам:- Капитальный ремонт тротуара по ул. Таманская от «искусственного дорожного сооружения» через реку Понура до ул. Степная в ст. Нововеличковская Динской район – 1,049 км;- Капитальный ремонт тротуара по ул. Луначарского в ст. Нововеличковская – 1,550 км- Капитальный ремонт тротуара по ул. Красная от ул. Центральная до ул. Мира, ул. Мира от ул. Красная до ул. Набережная в пос. Найдорф Динской район – 0,388 км- Капитальный ремонт тротуара по ул. Бежко в ст. Нововеличковская – 1,455 км | проект | 4 | 4 | 100% |  |
| 3.2 Содержание и ремонт тротуаров:**2022 год**ст. Нововеличковская:- ул. Д.Бедногост. Воронцовская:п. Найдорф: | км | 0,096 | 0,096 | 100% |  |

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселении Л.С. Моренченко

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 год

**ОТЧЕТ**

**об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского**

**поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы  | Значение показателя объема (качества) услуги(работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей*(с точностью до одного знака после запятой)* | Примечание\* |
| единица измере-ния | предусмот-ренное программ-мой на отчетный период | фактиче-ское за отчетный период | процент выполне-ния, %(4:3\*100)  | предусмот-ренные программ-мой на отчетный период | фактиче-ские за отчетный период | процент выполне-ния, %(7:6\*100)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Обустройство автомобильных дорог |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |
| *Основное мероприятие №1* Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения | м2 | 1050 | 1050 | 100% | 3433,4 | 3433,4 | 100% |  |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**ст. Нововеличковская**- ул. Невского от дома №7 до ул. Степная -0,53 км- ул. Фрунзе от ул. Таманская до ул. Степная -1,8 км- ул. Лазо – 0,26 км- ул. Шаумяна от ул. Красная до ул. Пролетарская – 0,29 км- ул. Виноградная от ЖД №43а до ЖД №6 – 1,075 км- ул. Гоголя от ЖД №18 до ул. Степная – 0,285 км- ул. Набережная – 1,020 км**ст. Воронцовская**- ул. Горького – 0,41 км- ул. Угольная – 0,34 км**п. Найдорф**- ул. Цветочная от ул. Вишневая до ул. Земляничная- 0,45 км | км | 6,46 | 6,46 | 100% | 2923,0 | 2923,0 | 100% |  |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (перечень дорог определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона), уборка снега, рассыпь противоголедного материала приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости) | км | 107,34 | 107,34 | 100% | 924,5 | 924,5 | 100% |  |
| 1.4 Проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры | проект | 1 | 1 | 100% | 321,8 | 321,8 | 100% |  |
| *Основное мероприятие№2* Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Обеспечение безопасности дорожного движения: установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. | проект | 2 | 2 | 100% | 581,8 | 581,8 | 100% |  |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).Ст. Нововеличковская- ул. Д. Бедного;- ул. Свердлова;ст. Воронцовская:ул. Пушкинаул. Краснаяп. Найдорф:ул. Мира. | объект | 7 | 7 | 100% | 530,0 | 530,0 | 100% |  |
| *Основное мероприятие№3* Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Актуализация проектно-сметной документации по объектам:- Капитальный ремонт тротуара по ул. Таманская от «искусственного дорожного сооружения» через реку Понура до ул. Степная в ст. Нововеличковская Динской район – 1,049 км;- Капитальный ремонт тротуара по ул. Луначарского в ст. Нововеличковская – 1,550 км- Капитальный ремонт тротуара по ул. Красная от ул. Центральная до ул. Мира, ул. Мира от ул. Красная до ул. Набережная в пос. Найдорф Динской район – 0,388 км- Капитальный ремонт тротуара по ул. Бежко в ст. Нововеличковская – 1,455 км | проект | 4 | 4 | 100% | 130,0 | 130,0 | 100% |  |
| 3.2 Содержание и ремонт тротуаров:**2022 год**ст. Нововеличковская:- ул. Д.Бедногост. Воронцовская:п. Найдорф: | км | 0,096 | 0,096 | 100% | 597,3 | 597,3 | 100% |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения предусмотренных муниципальной программой показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса администрации

Нововеличковского сельского поселения Л.С. Моренченко

Главе Нововеличковского сельского поселения Динского района

Г.М. Кова,

Отдел финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы», утвержденная постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района № 347 от 26.11.2021 года выполнена в сумме 9 441,8 тыс. руб., средства бюджета Нововеличковского сельского поселения. По основному мероприятию № 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях и содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования местного значения» расходы составили 7 602,7 тыс. руб. В рамках данного мероприятия был произведен ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения поселения. Финансирование основного мероприятия № 1 производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №2 «Повышение безопасности дорожного движения» расходы составили 1 111,8 тыс. руб. В рамках данного мероприятия были закуплены дорожные знаки и технические средства организации безопасности дорожного движения, нанесена разметка на дорогах местного значения, выполнены проекты оценки технического состояния дорог. Финансирование основного мероприятия №2 производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №3 «Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения» (Актуализация проектно-сметной документации тротуаров, ремонт тротуаров) расходы составили 727,3 тыс. руб. Финансирование основного мероприятия №3 производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 100%.

Все целевые показатели предусмотренные в муниципальной программе достигнуты, а именно:

По содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования выполнены работы:

- ремонт дорог в асфальтовом и бетонном исполнении 1050 м2,

- ремонт дорог в гравийном исполнении 6,46 км,

- грейдирование, восстановление дорожного покрытия, уборка снега на дорогах местного значения – 107,34 км;

- проведены проектно-изыскательские работы – 1 проект

В рамках повышения безопасности дорожного движения закуплены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, выполнен проект по оценке технического состояния дорог.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 3 / 3 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 7602,7 / 7602,7 = 1

Основное мероприятие № 2 ССуз = 1111,8 / 1111,8 = 1

Основное мероприятие № 3 ССуз = 727,3 / 727,3 =1

 3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3 Эис = 1 / 1 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1050 / 1050 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 6,46 / 6,46 = 1

целевой показатель 3 СДп/ппз = 107,34 / 107,34 = 1

целевой показатель 4 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1 СДп/ппз = 2 / 2 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 7 / 7 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1 СДп/ппз = 4 / 4 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 0,096 / 0,096 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 СРп/п = (1+1+1+1) / 4 = 1

Основное мероприятие № 2 СРп/п = (1+1) / 2 = 1

Основное мероприятие № 3 СРп/п = (1+1)/ 2 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1\* 1 = 1

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1\* 1= 1

Основное мероприятие № 3 ЭРп/п = 1\* 1= 1

Эффективность реализации основных мероприятий является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1050 / 1050 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 6,46 / 6,46 = 1

целевой показатель 3 СДп/ппз = 107,34 / 107,34 = 1

целевой показатель 4 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1 СДп/ппз = 2 / 2 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 7 / 7 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1 СДп/ппз = 4 / 4 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 0,096 / 0,096 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты в полном объеме.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1) / 8 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1\*1 + 1\*1 + 1\*1) / 3 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Исполняющий обязанности начальника отдела

ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации

Нововеличковского сельского поселения Л.С. Моренченко