УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

____________________ Г.М. Кова

«_____» _____________ 2023 год

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

# «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2022 год»

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.11.2021  №352 (с изм. от 01.02.2022 №25, от 01.08.2022 №209, от 02.09.2022 №239, от 21.09.2022 №259, от 16.11.2022 №333, от 13.12.2022 №380, от 28.12.2022 №415)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие № 1 Организация освещения улиц |  |  | 2700,0 | 3376,9 |  |  | 2700,0 | 3376,9 |  | 0 | 3373,8 |  |  | 0 | 3373,8 |  | 55,5% невыполнение в связи с выделением дотации в конце 2022 года на премирование муниципальных образований. Денежные средства направлены на 2023г. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Оплата за электроэнергию уличного освещения, освещения территории парка |  |  |  | 2208,0 |  |  |  | 2208,0 |  |  | 2204,9 |  |  |  | 2204,9 |  | 99,9% |
| 1.2 Ремонт, реконструкция и техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения, территории парка (Стадион, ул. Новая, ул. Ровная, ул. Краснодарская, уличное освещение-7 точек, ул. Почтовая, ул. Красная, ул. Луначарского, ул. Бежко, ул. Таманская, ул.Красная-Братская, ул.Красная-Пушкина, Производ. мастерская, Котельная, Эл. уст-ки нежелого зд.-2 точки, Эл. установки объектов – 2 точки) |  |  |  | 1061,8 |  |  |  | 1061,8 |  |  | 1061,8 |  |  |  | 1061,8 |  | 100% |
| 1.3 Оформление документации по техническому присоединению энергопринимающих устройств. (по заявкам присоединение впервые вводимых энергопринимающих устройств, увеличение мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств) |  |  |  | 107,1 |  |  |  | 107,1 |  |  | 107,1 |  |  |  | 107,1 |  | 100% |
| 1.4 Дотация на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (ремонт уличного освещения в ст. Нововеличковская) |  |  | 2700,0 |  |  |  | 2700,0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | невыполнение в связи с выделением дотации в конце 2022 года на премирование муниципальных образований. Денежные средства направлены на 2023г. |
| Основное мероприятие № 2 Озеленение : Приобретение саженцев деревьев и цветов, разбивка клумб, омоложение и валка деревьев (территории парковой зоны, центральной площади ст. Нововеличковская) |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100% |
| Основное мероприятие №3 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения ул. Садовая, ул. Д.Бедного ст. Нововеличковская (содержание территорий кладбищ, вывоз мусора, уборка территорий, окраска ограждений,) |  |  |  | 155,8 |  |  |  | 155,8 |  |  | 155,8 |  |  |  | 155,8 |  | 100% |
| Основное мероприятие №4 Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений |  |  |  | 1240,0 |  |  |  | 1240,0 |  |  | 1240,0 |  |  |  | 1240,0 |  | 100% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Услуги по содержанию имущества: уборка общественных мест, парковых зон ст. Нововеличковская ул. Красная, ст. Воронцовская ул. Красная, санитарное содержание, вывоз несанкционированных свалок, спил деревьев, благоустройство территории поселения (тротуарные дорожки, приобретение строительных материалов для благоустройства) |  |  |  | 361,8 |  |  |  | 361,8 |  |  | 361,8 |  |  |  | 361,8 |  | 100% |
| 4.2 Приобретение МАФ для парковой зоны (скамейки, урны по мере необходимости), комплектующих для оборудования детской площадки, обустройства парка, обустройство детской площадки (скейт-площадка) ст. Нововеличковская ул. Красная |  |  |  | 425,4 |  |  |  | 425,4 |  |  | 425,4 |  |  |  | 425,4 |  | 100% |
| 4.3 Уничтожение карантинной растительности (амброзии) |  |  |  | 22,5 |  |  |  | 22,5 |  |  | 22,5 |  |  |  | 22,5 |  | 100% |
| 4.4 Противонасекомная обработка общественных мест территории поселения (комары, клещи) |  |  |  | 37,5 |  |  |  | 37,5 |  |  | 37,5 |  |  |  | 37,5 |  | 100% |
| 4.5 Покос сорной растительности (по мере произрастания согласно перечня улиц, общественных территорий в ст. Нововеличковская, ст. Воронцовская, п. Найдорф) |  |  |  | 392,8 |  |  |  | 392,8 |  |  | 392,8 |  |  |  | 392,8 |  | 100% |
| ИТОГО по муниципальной программе: |  |  | 2700,0 | 4872,7 |  |  | 2700,0 | 4872,7 |  | 0 | 4869,6 |  |  | 0 | 4869,6 |  | 64,3% |

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса  администрации

Нововеличковского сельского поселения                                                                                                            Л.С. Моренченко

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

____________________ Г.М. Кова

«_____» _____________ 2023 год

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

# «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2022 год»

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.11.2021  №352 (с изм. от 01.02.2022 №25, от 01.08.2022 №209, от 02.09.2022 №239, от 21.09.2022 №259, от 16.11.2022 №333, от 13.12.2022 №380, от 28.12.2022 №415)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2022год» |
| Цель - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Нововеличковского сельского поселения Динского района - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения Динского района - совершенствование эстетического вида Нововеличковского сельского поселения Динского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Задачи - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. - приведение в качественное состояние элементов благоустройства. - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - восстановление и реконструкция уличного освещения, - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Основное мероприятие № 1 Организация освещения улиц |
| 1.1 Оплата за электроэнергию уличного освещения, освещения территории парка | тыс. кВт/ч | 204 | 196,1 | 99,9% |  |
| 1.2 Ремонт, реконструкция и техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения, территории парка (Стадион, ул. Новая, ул. Ровная, ул. Краснодарская, уличное освещение-7 точек, ул. Почтовая, ул. Красная, ул. Луначарского, ул. Бежко, ул. Таманская, ул.Красная-Братская, ул.Красная-Пушкина, Производ. мастерская, Котельная, Эл. уст-ки нежелого зд.-2 точки, Эл. установки объектов – 2 точки) | точка | 24 | 24 | 100% |  |
| 1.3 Оформление документации по техническому присоединению энергопринимающих устройств. (по заявкам присоединение впервые вводимых энергопринимающих устройств, увеличение мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств) | точка | 3 | 3 | 100% |  |
| 1.4 Дотация на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (ремонт уличного освещения в ст. Нововеличковская) | место | 1 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие № 2 Озеленение : |
| 2. Приобретение саженцев деревьев и цветов, разбивка клумб, омоложение и валка деревьев (территории парковой зоны, центральной площади ст. Нововеличковская, ст. Ворнцовская) | мест | 3 | 3 | 100% |  |
| Основное мероприятие № 3 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| 3.1 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения ул. Садовая, ул. Д.Бедного ст. Нововеличковская (содержание территорий кладбищ, вывоз мусора, уборка территорий, окраска ограждений,) | место | 2 | 2 | 100% |  |
| Основное мероприятие №4 Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений |
| 4.1 Услуги по содержанию имущества: уборка общественных мест, парковых зон ст. Нововеличковская ул. Красная, ст. Воронцовская ул. Красная, санитарное содержание, вывоз несанкционированных свалок, спил деревьев, благоустройство территории поселения (тротуарные дорожки, приобретение строительных материалов для благоустройства) | мест | 5 | 5 | 100% |  |
| 4.2 Приобретение МАФ для парковой зоны (скамейки, урны по мере необходимости), комплектующих для оборудования детской площадки, обустройства парка, обустройство детской площадки (скейт-площадка) ст. Нововеличковская ул. Красная | объект | 3 | 3 | 100% |  |
| 4.3 Уничтожение карантинной растительности (амброзии) | тыс.м2 | 80,0 | 80,0 | 100% |  |
| 4.4 Противонасекомная обработка общественных мест территории поселения (комары, клещи) | тыс.м2 | 25,0 | 25,0 | 100% |  |
| 4.5 Покос сорной растительности (по мере произрастания согласно перечня улиц, общественных территорий в ст. Нововеличковская, ст. Воронцовская, п. Найдорф) | тыс.м2 | 125,5 | 125,5 | 100% |  |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса  администрации

Нововеличковского сельского поселения                                                                                                            Л.С. Моренченко

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

____________________ Г.М. Кова

«_____» _____________ 2023 год

ОТЧЕТ

об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2022 год»

| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей (с точностью до одного знака после запятой) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | единица измере-ния | предусмот-ренное программ-мой на отчетный период | фактиче-ское за отчетный период | процент выполне-ния, % (4:3*100) | предусмот-ренные программ-мой на отчетный период | фактиче-ские за отчетный период | процент выполне-ния, % (7:6*100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | улучшение состояния территорий муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района; |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |
| Основное мероприятие № 1 Организация освещения улиц в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Оплата за электроэнергию уличного освещения, освещения территории парка | тыс. кВт/ч | 204,0 | 196,1 | 96% | 2208,0 | 2204,9 | 99,9% |  |
| 1.2 Ремонт, реконструкция и техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения, территории парка (Стадион, ул. Новая, ул. Ровная, ул. Краснодарская, уличное освещение-7 точек, ул. Почтовая, ул. Красная, ул. Луначарского, ул. Бежко, ул. Таманская, ул.Красная-Братская, ул.Красная-Пушкина, Производ. мастерская, Котельная, Эл. уст-ки нежелого зд.-2 точки, Эл. установки объектов – 2 точки) | точка | 24 | 24 | 100% | 1061,8 | 1061,8 | 100% |  |
| 1.3 Оформление документации по техническому присоединению энергопринимающих устройств. (по заявкам присоединение впервые вводимых энергопринимающих устройств, увеличение мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств) | точка | 3 | 3 | 100% | 107,1 | 107,1 | 96% |  |
| 1.4 Дотация на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (ремонт уличного освещения в ст. Нововеличковская) | место | 1 | 1 | 100% | 2700,0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие №2: Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2. Приобретение саженцев деревьев и цветов, разбивка клумб, омоложение и валка деревьев (территории парковой зоны, центральной площади ст. Нововеличковская, ст. Ворнцовская) | мест | 3 | 3 | 100% | 100,0 | 100,0 | 100% |  |
| Основное мероприятие № 3 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения ул. Садовая, ул. Д.Бедного ст. Нововеличковская (содержание территорий кладбищ, вывоз мусора, уборка территорий, окраска ограждений,) | место | 2 | 2 | 100% | 155,8 | 155,8 | 100% |  |
| Основное мероприятие №4 Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Услуги по содержанию имущества: уборка общественных мест, парковых зон ст. Нововеличковская ул. Красная, ст. Воронцовская ул. Красная, санитарное содержание, вывоз несанкционированных свалок, спил деревьев, благоустройство территории поселения (тротуарные дорожки, приобретение строительных материалов для благоустройства) | мест | 5 | 5 | 100% | 361,8 | 361,8 | 100% |  |
| 4.2 Приобретение МАФ для парковой зоны (скамейки, урны по мере необходимости), комплектующих для оборудования детской площадки, обустройства парка, обустройство детской площадки (скейт-площадка) ст. Нововеличковская ул. Красная | объект | 3 | 3 | 100% | 425,4 | 425,4 | 100% |  |
| 4.3 Уничтожение карантинной растительности (амброзии) | тыс. м2 | 80,0 | 80,0 | 100% | 22,5 | 22,5 | 100% |  |
| 4.4 Противонасекомная обработка общественных мест территории поселения (комары, клещи) | тыс. м2 | 25 | 25 | 100% | 37,5 | 37,5 | 100% |  |
| 4.5 Покос сорной растительности (по мере произрастания согласно перечня улиц, общественных территорий в ст. Нововеличковская, ст. Воронцовская, п. Найдорф) | тыс. м2 | 125,5 | 125,5 | 100% | 392,8 | 392,8 | 100% |  |

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса  администрации

Нововеличковского сельского поселения                                                                                                            Л.С. Моренченко

Главе Нововеличковского сельского

поселения Динского района

Г.М. Кова,

Отдел финансов и муниципальных закупок  администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2022 год»

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2022 год», утвержденная постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района № 352 от 26.11.2021 года выполнена в сумме 4869,6 тыс. руб., средства бюджета Нововеличковского сельского поселения. По основному мероприятию № 1 «Организация освещения улиц» расходы составили 3 373,8 тыс. руб. В связи с поступлением денежных средств в размере 2 700,0 тыс. руб. из краевого бюджета, в конце отчетного года, денежные средства не освоены по мероприятию №1 и направлены на 2023 г. Финансирование основного мероприятия № 1 производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. В рамках данного мероприятия было обеспечено восстановление и ремонт уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах. По основному мероприятию №2 «Озеленение», расходы составили 100,0 тыс. руб. Финансирование основного мероприятия № 2 производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. В рамках данного мероприятия была приобретена продукция озеленения. По основному мероприятию №3 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения ул. Садовая, ул. Д.Бедного ст. Нововеличковская (содержание территорий кладбищ, вывоз мусора, уборка территорий, окраска ограждений,) расходы составили 155,8 тыс. руб. Финансирование основного мероприятия № 3 производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №4 «Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений» расходы составили 1 240,0 тыс. руб., средства бюджета Нововеличковского сельского поселения, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. В рамках данного мероприятия производилась санитарная уборка мест территории поселения; покос сорной и карантинной растительности, противоклещевая обработка территории поселения; обустройства парка, обустройство детской площадки (скейт-площадка) в ст. Нововеличковской.

Муниципальная программа в целом выполнена на 100%.

Целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты, а именно:

количество наружных сетей уличного освещения – 24 точки

количество содержания мест захоронения – 2

количество мест по содержанию и благоустройству территорий – 5

приобретение МАФ, комплектующих для парковой зоны – 3 объекта

покошено сорной и карантинной  растительности – 205,2 тыс. м2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

# 1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 4 / 4 = 1

# 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

# Основное мероприятие № 1    ССуз = 3373,8/ 6076,9 = 0,56

# Основное мероприятие № 2    ССуз = 100,0 / 100,0 = 1

# Основное мероприятие № 3    ССуз = 155,8  / 155,8 = 1

# Основное мероприятие № 4    ССуз = 1240,0 / 1240,0 = 1

# 3. Оценка эффективности использования финансовых средств

# 3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1    Эис = 1 / 0,56 = 1

Основное мероприятие № 2    Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3    Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 4    Эис = 1 / 1 = 1

# 4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1       СДп/ппз = 196,1 / 204 = 0,96

целевой показатель 2       СДп/ппз = 24 / 24 = 1

целевой показатель 3       СДп/ппз = 3 / 3 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1       СДп/ппз = 3 / 3 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1       СДп/ппз = 2 / 2 = 1

Основное мероприятие № 4

целевой показатель 1       СДп/ппз = 5 / 5 = 1

целевой показатель 2       СДп/ппз = 3 / 3 = 1

целевой показатель 3       СДп/ппз = 80,0 / 80,0 = 1

целевой показатель 4       СДп/ппз = 25 / 25 = 1

целевой показатель 5       СДп/ппз = 125,5 / 125,5 = 1

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = (0,96+1+1) / 3 = 0,99

Основное мероприятие № 2

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 4

СРп/п = (1+1+1+1+1) / 5 = 1

# 5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1   ЭРп/п = 0,99 * 1= 0,99

Основное мероприятие № 2   ЭРп/п = 1 * 1= 1

Основное мероприятие № 3   ЭРп/п = 1 * 1= 1

Основное мероприятие № 4  ЭРп/п = 1* 1= 1

# 6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1       СДп/ппз = 196,1 / 204 = 0,96

целевой показатель 2       СДп/ппз = 24 / 24 = 1

целевой показатель 3       СДп/ппз = 3 / 3 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1       СДп/ппз = 3 / 3 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1       СДп/ппз = 2 / 2 = 1

Основное мероприятие № 4

целевой показатель 1       СДп/ппз = 5 / 5 = 1

целевой показатель 2       СДп/ппз = 3 / 3 = 1

целевой показатель 3       СДп/ппз = 80,0 / 80,0 = 1

целевой показатель 4       СДп/ппз = 25 / 25 = 1

целевой показатель 5       СДп/ппз = 125,5 / 125,5 = 1

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (0,96+1+1+1+1+1+1+1+1) / 10 = 1

# 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5*1 + 0,5*(0,56*0,99+1*1+1*1+1*1) / 4 = 0,94

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Исполняющий обязанности начальника отдела

ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации

Нововеличковского сельского поселения                                   Л.С. Моренченко