**АДМИНИСТРАЦИЯ Нововеличковского**

**сельского поселения Динского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.12.2023 2019 № 469

станица Нововеличковская

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.11.2021**

**№ 347 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 5 статьи 8, статьей 38 Устава Нововеличковского сельского поселения Динского района, в целях модернизации автомобильных дорог местного значения на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения и безопасности дорожного движения, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.11.2021 № 347 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»» утвердив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Отделу финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения (Вуймина) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Нововеличковского сельского поселения.

3. Отделу ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения (Марук) обеспечить выполнение мероприятий программы.

4. Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 27.10.2023 № 331 «О внесении изменений в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.11.2021 № 347 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»» считать утратившим силу.

5. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковского сельского поселения (Калитка) разместить настоящее постановление на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района в сети Интернет.

 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Нововеличковского сельского поселения И.Л. Кочетков

Приложение к паспорту муниципальной

 программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского**

**поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования,  (тыс. руб.) | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы  |
| Всего | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях и содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения. | всего | 16303,4 | 7602,7 | 8700,7 |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 16303,4 | 7602,7 | 8700,7 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения | Всего | 4583,4 | 3433,4 | 1150,0 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 4583,4 | 3433,4 | 1150,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**2022****ст. Нововеличковская**- ул. Невского от дома №7 до ул. Степная -0,53 км- ул. Фрунзе от ул. Таманская до ул. Степная -1,8 км- ул. Лазо – 0,26 км- ул. Шаумяна от ул. Красная до ул. Пролетарская – 0,29 км- ул. Виноградная от ЖД №43а до ЖД №6 – 1,075 км- ул. Гоголя от ЖД №18 до ул. Степная – 0,285 км- ул. Набережная – 1,020 км**ст. Воронцовская**- ул. Горького – 0,41 км- ул. Угольная – 0,34 км**п. Найдорф**- ул. Цветочная от ул. Вишневая до ул. Земляничная- 0,45 км**2023****ст. Нововеличковская**- пер. Черкасский – 0,35 км- пер. Речной – 0,3 км- ул. Коммунаров – 0,55 км- ул. Короткий тупик – 0,385 км- ул Пролетарская – 0,295 кмпер. Пушкина – 0,34 кмпер. Примака – 0,2 км**ст. Воронцовская**- ул. Ленина – 0,22 | всего | 6347,7 | 2923,0 | 3424,7 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 6347,7 | 2923,0 | 3424,7 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (перечень дорог определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона), уборка снега, приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости) | Всего | 2719,5 | 924,5 | 1795,0 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 2719,5 | 924,5 | 1795,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.4 | Проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры | всего | 2652,8 | 321,8 | 2331,0 | - улучшение транспортной доступности | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 2652,8 | 321,8 | 2331,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения | всего | 2121,1 | 1111,8 | 1009,3 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 2121,1 | 1111,8 | 1009,3 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки.**ПОДД****ст. Нововеличковская**- ул. Степная;- ул. Короткая;- ул. Красная;- ул. Свердлова;-ул. Бежко;-ул. Таманская;- ул. Краснодарская**ст. Воронцовская**- ул. Колхозная;- ул. Ровная - ул. Красная | Всего | 1158,3 | 581,8 | 576,5 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 1158,3 | 581,8 | 576,5 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.2 | Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).ст. Нововеличковская- ул. Д. Бедного;- ул. Свердлова;ст. Воронцовская:ул. Пушкинаул. Краснаяп. Найдорф:ул. Мира. | Всего | 962,8 | 530,0 | 432,8 | Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, в том числе детей, на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 962,8 | 530,0 | 432,8 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: в ст. Нововеличковская, п. Найдорф, ст. Воронцовская | всего | 2027,3 | 727,3 | 1300,0 | - Поддержание безопасности и удобства движения пешеходов по тротуарам;- предупреждение повреждений элементов тротуаров | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 2027,3 | 727,3 | 1300,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.1 | Актуализация; Корректировка технологических решений проектно-сметной документации по объектам:- Капитальный ремонт тротуара по ул. Таманская от «искусственного дорожного сооружения» через реку Понура до ул. Степная в ст. Нововеличковская Динской район – 1,049 км;- Капитальный ремонт тротуара по ул. Луначарского в ст. Нововеличковская – 1,550 км- Капитальный ремонт тротуара по ул. Красная от ул. Центральная до ул. Мира, ул. Мира от ул. Красная до ул. Набережная в пос. Найдорф Динской район – 0,388 км- Капитальный ремонт тротуара по ул. Бежко в ст. Нововеличковская – 1,455 км | всего | 200,0 | 130,0 | 70,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 200,0 | 130,0 | 70,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.2 | Содержание и ремонт тротуаров:**2022 год**ст. Нововеличковская:- ул. Д.Бедногост. Воронцовская:п. Найдорф:**2023 год**ст. Нововеличковская:- ремонт тротуара ул. Бежко – 441,6 м2 | всего | 1827,3 | 597,3 | 1230,0 | - Поддержание безопасности и удобства движения пешеходов по тротуарам;- предупреждение повреждений элементов тротуаров | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 1827,3 | 597,3 | 1230,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Итого по программе | всего | 20451,8 | 9441,8 | 11010,0 |  |  |
| местный бюджет | 20451,8 | 9441,8 | 11010,0 |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса,

информатизации и связи администрации

Нововеличковского сельского поселения О.Г. Марук