**АДМИНИСТРАЦИЯ Нововеличковского**

**сельского поселения Динского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.11.2023 № 421

станица Нововеличковская

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической**

**эффективности на территории Нововеличковского сельского**

**поселения на 2024 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Указом Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Постановлением правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», Распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь п. 14 статьи 10 Устава Нововеличковского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год» (прилагается).

2. Отделу финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения (Вуймина) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Нововеличковского сельского поселения.

 3. Отделу ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения (Марук) обеспечить выполнение мероприятий программы.

 4. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковского сельского поселения (Калитка) разместить настоящее постановление на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района в сети Интернет.

 5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

главы Нововеличковского

сельского поселения И.Л.Кочетков

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Нововеличковского сельского

поселения Динского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год»

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Нововеличковского сельского

поселения Динского района

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год»

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной** **программы** | Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| **Участники муниципальной****программы** | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| **Цель муниципальной программы** | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| **Задачи муниципальной программы** | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;- повышение эффективности системы теплоснабжения;- повышение эффективности системы электроснабжения;- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам.-организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;- обеспечение наиболее полного учета потребления энергетических ресурсов;- снижение удельных показателей энергопотребления;- наличие актов энергетических обследований и энергетических паспортов.- предотвращение причинения вреда жизни, здоровья граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде. |
| **Этапы и сроки реализации****муниципальной программы** | 2024 год |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Бюджет Нововеличковского сельского поселения – 50,0 тыс. рублей |
| **Контроль за выполнением****муниципальной программы** | Администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Совета Нововеличковского сельского поселения |

**Введение**

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе поселения является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в значительный фактор функционирования поселения.

**Факторы, влияющие на процессы энергосбережения в Нововеличковском сельском поселении**

Энергосбережение - комплекс мер или действий, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования  ресурсов.

Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:

- рост стоимости энергоресурсов;

- повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, автоматизация процессов энергопотребления;

- повышение качества эксплуатации жилищного фонда.

Цель энергосбережения - это повышение энергоэффективности во всех отраслях на территории поселения.

Задача Администрации Нововеличковского сельского поселения - определить, какими мерами необходимо осуществить повышение энергоэффективности.

**Основные направления энергосбережения**

1. Поведенческое энергосбережение.

Это укоренение у населения привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна. Необходимо осознание положения, что энергосбережение – экономически выгодно. Достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению.

1. Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций.

Большая часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на освещение.

1. Создание системы контроля потребления энергоресурсов.

На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом целью установки приборов учета является не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте.

В основу такой системы контроля должен быть положен документ, характеризующий энергоэффективность объекта — энергетический паспорт. Главной мотивацией при введении и анализе энергетических паспортов на территории Нововеличковского сельского поселения должно стать наведение порядка в системе потребления энергоресурсов, что приведет к оптимизации контроля тарифов на услуги энергоснабжающих организаций за счет получения достоверной информации.

4. Проведение мероприятий по утилизации ртутьсодержащих ламп.

Утилизация ртутьсодержащих ламп – обязательная мера по обеспечению безопасности. Бесконтрольное обращение с вышедшими из строя ртутьсодержащими изделиями приводит к загрязнению ртутью или ее парами окружающей среды – как природной (почвы, воды, воздуха, флоры и фауны), так и антропогенной, в том числе производственных, служебных, общественных и жилых помещений. При нарушении целостности корпуса осветительного элемента или по окончании срока его службы необходимо утилизировать и обезвреживать в соответствии с требованиями законодательства РФ. Данное мероприятие позволит предотвратить причинение вреда жизни, здоровья граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.

**Энергосбережение в муниципальных учреждениях**

- обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в муниципальных организациях;

- установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, лимитов потребления энергетических ресурсов;

- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии;

- повысить тепловую защиту зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- оптимизировать потребление тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- повысить энергетическую эффективность систем освещения зданий, строений, сооружений;

- производить закупку энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

- осуществлять контроль за реализацией энергосервисных контрактов;

- проводить мероприятия по организации утилизации ртутьсодержащих отходов.

**Энергосбережение в жилых домах**

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий необходимо:

- проведение мероприятий по информированию для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов;

- проведение мероприятий по информированию населения о соблюдении мер по обращению с ртутьсодержащими отходами.

**Система коммунальной инфраструктуры**

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения включают в себя:

- мероприятия по уменьшению энергопотерь в работе объектов теплоснабжения;

- мероприятия по оптимизации работы объектов водоснабжения, обеспечение своевременных реконструкции и ремонтов;

- мероприятия по оптимизации работы уличного освещения.

**Ожидаемые результаты**

Программа энергосбережения обеспечит перевод на энергоэффективный путь развития. В бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов; разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. Программа обеспечит наличие актов энергетических обследований, энергетических паспортов.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энгергетического баланса позволяет снизить удельные показатели расхода энергоносителей, кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Оценка эффективности муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год» проводится в соответствии с типовой методикой оценке эффективности реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016 № 293 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района».

**Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за ее выполнением**

 Механизм реализации муниципальной программы Нововеличковского

сельского поселения Динского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год» осуществляется в соответствии с разделом 5 порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района утвержденного постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016 № 293. Контроль реализации мероприятий программы осуществляет администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Нововеличковского сельского поселения.

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса, информатизации и связи администрации

Нововеличковского сельского поселения О.Г. Марук

Приложение к паспорту муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования, всего(тыс. руб.) | 2024 год | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 1. | Закупка и замена энергосберегающих ламп, светильников  | всего | 40,0 | 40,0 | - повышение энергетической эффективности систем освещения | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 2. | Мероприятия по утилизации ртутьсодержащих ламп | всего | 10,0 | 10,0 | - предотвращение причинения вреда жизни, здоровья граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, специализированная организация |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
|  | Итого | всего | 50,0 | 50,0 |  |  |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации

и связи администрации Нововеличковского сельского поселения О.Г. Марук

Приложение к паспорту муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год»**

 (наименование программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от №

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя  | Примечание\* |
| 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *Муниципальная программа «*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2024 год*»* |
| Цель Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задача- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;- повышение эффективности системы теплоснабжения;- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам.- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
| 1. *Основное мероприятие 1:* Закупка и замена энергосберегающих ламп, светильников
 | шт | 30 |  |
| 1. *Основное мероприятие 2* Мероприятия по утилизации ртутьсодержащих ламп
 | шт | 40 |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации

и связи администрации Нововеличковского сельского поселения О.Г. Марук