

**АДМИНИСТРАЦИЯ Нововеличковского**

**сельского поселения Динского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.11.2023.2019 № 420

станица Нововеличковская

**Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению**

**безопасности дорожного движения на 2024 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 5 статьи 8, п. 10 статьи 10, статьей 38 Устава Нововеличковского сельского поселения Динского района, в целях модернизации автомобильных дорог местного значения на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения и безопасности дорожного движения, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024 год» (прилагается).

2. Отделу финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения (Вуймина) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024 год» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Нововеличковского сельского поселения.

3. Отделу ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения (Марук) обеспечить выполнение мероприятий программы.

4. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковского сельского поселения (Калитка) разместить настоящее постановление на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

главы Нововеличковского

сельского поселения И.Л.Кочетков

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению

безопасности дорожного движения на 2024 год»

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Нововеличковского сельского

поселения Динского района

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению

безопасности дорожного движения на 2024 год»

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной**  **программы** | Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| **Участники муниципальной**  **программы** | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| **Цель муниципальной**  **программы** | Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения |
| **Задачи муниципальной**  **программы** | - выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения;  - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности. |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | - укладка асфальто–бетонной смеси, гравия, обустройство обочин. Обустройство автомобильных дорог с грунтовым покрытием;  - изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения;  - предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, в том числе детей, на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района. |
| **Этапы и сроки реализации**  **муниципальной программы** | 2024 год |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Бюджет Нововеличковского сельского поселения – 8 371,7 тыс. рублей |
| **Контроль за выполнением**  **муниципальной программы** | Администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Совета Нововеличковского сельского поселения |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере капитального ремонта, ремонта и содержание автомобильных дорог**

**Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2024 год**

Нововеличковское сельское поселение Динского района расположено в западной части Динского района. В состав Нововеличковского сельского поселения входят 4 населенных пункта. Административным центром является станица Нововеличковская. Площадь сельского поселения, в проектных границах составляет 29323,22 га. На территории сельского поселения существующая улично-дорожная сеть, представлена автомобильными дорогами регионального, межмуниципального и местного значения общей протяженностью 118,51 км. неоднородных по типу покрытия.

В настоящее время на территории сельского поселения расположены следующие социально значимые объекты: общеобразовательные школы, детские сады, дом культуры, отделение Динской районной больницы, библиотека., детская школа искусств и прочие.

Поддержание в исправном состоянии и развитие автомобильных дорог сельского поселения позволит увеличить охват населения пассажирским транспортом, количество грузоперевозок в хозяйственных целях, повысит инвестиционную привлекательность сельского поселения.

Учитывая нормы действующего законодательства мероприятия в сфере содержания и ремонта автомобильных дорог требуют особого внимания и поддержки со стороны бюджетов все уровней (районного, краевого, федерального), при этом упор необходимо делать на увеличение протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным дорожным покрытием (асфальтобетон).

Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог недопустимо без разработки и утверждения согласования в установленном порядке проектно-сметной документации.

Ежегодное проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения залог динамичного развития сельского поселения.

**2. Перечень и краткое описание**

**основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень и описание программных мероприятий изложены в приложении к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024 год»

**3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий планируемый объем финансирования муниципальной программы будет уточняться в зависимости от принятых на местном уровне решений об объемах выделяемых средств.

Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы произведен на основании расходов аналогичных видов работ в период реализации предыдущих программ.

**4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района**

Оценка эффективности муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024 год» проводится в соответствии с типовой методикой оценке эффективности реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016 № 293 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района».

**5. Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за ее выполнением**

Механизм реализации муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024 год» осуществляется в соответствии с разделом 5 порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района утвержденного постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016 № 293. Контроль реализации мероприятий программы осуществляет администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Нововеличковского сельского поселения.

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса, информатизации и связи администрации

Нововеличковского сельского поселения О.Г. Марук

Приложение к паспорту муниципальной

программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024 год»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского**

**поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования,  всего  (тыс. руб.) | 2024 год | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях и содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения. | всего | 7071,7 | 7071,7 |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 7071,7 | 7071,7 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 1.1. | Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения | Всего | 700,0 | 700,0 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 700,0 | 700,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 1.2 | Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:  **ст. Нововеличковская**  ул. Садовая, ул. Ленина, ул. Степная, ул. Шаумяна, ул. Виноградная, ул. Нижняя, ул. Пушкина, ул. Коммунаров, ул. Пролетарская, ул. Крупской  **ст. Воронцовская**  ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Крайняя  **п. Найдорф**  ул. Садовая, Крайняя, Береговая | всего | 4161,7 | 4161,7 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов |
| местный бюджет | 4161,7 | 4161,7 | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 1.3 | Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (перечень дорог определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона), уборка снега, приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости) | Всего | 1500,0 | 1500,0 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 1500,0 | 1500,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 1.4 | Изготовление паспортов автомобильных дорог  ст. Нововеличковская (паспорта 40 дорог);  ст. Воронцовская (паспорта 19 дорог)  п. Дальний (паспорта 3 дорог) | всего | 650,0 | 650,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 650,0 | 650,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 1.5 | Актуализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | всего | 60,0 | 60,0 | - улучшение транспортной доступности | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 60,0 | 60,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 2. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения | всего | 800,0 | 800,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 800,0 | 800,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 2.1 | Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения **(ПОДД);** актуализация **КСОДД**.  Закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки.  **ст. Нововеличковская**  - ул. Степная;  - ул. Короткая;  - ул. Красная;  - ул. Свердлова;  -ул. Бежко;  -ул. Таманская;  - ул. Краснодарская  **ст. Воронцовская**  - ул. Колхозная;  - ул. Ровная  - ул. Красная | Всего | 600,0 | 600,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 600,0 | 600,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 2.2 | Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).  ст. Нововеличковская  - ул. Д. Бедного;  - ул. Свердлова;  ст. Воронцовская:  ул. Пушкина  ул. Красная  п. Найдорф:  ул. Мира. | Всего | 200,0 | 200,0 | Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, в том числе детей, на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 200,0 | 200,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 3 | Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: в ст. Нововеличковская, п. Найдорф, ст. Воронцовская | всего | 500,0 | 500,0 | - Поддержание безопасности и удобства движения пешеходов по тротуарам;  - предупреждение повреждений элементов тротуаров | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
|  | Итого по программе | всего | 8371,7 | 8371,7 |  |  |
| местный бюджет | 8371,7 | 8371,7 |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса,

информатизации и связи администрации

Нововеличковского сельского поселения О.Г. Марук

Приложение к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024 год»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского**

**поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024год»**

(наименование программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от №

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя | Примечание\* |
| 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *Муниципальная программа «*Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024 год*»* | | | |
| Цель  Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения | | | |
| - выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения  - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности | | | |
| *Основное мероприятие №1* Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях: | | | |
| 1.1. Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения | м2 | 500 |  |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:  **ст. Нововеличковская**  ул. Садовая, ул. Ленина, ул. Степная, ул. Шаумяна, ул. Виноградная, ул. Нижняя, ул. Пушкина, ул. Коммунаров, ул. Пролетарская, ул. Крупской  **ст. Воронцовская**  ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Крайняя  **п. Найдорф**  ул. Садовая, Крайняя, Береговая | км |  |  |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (перечень дорог определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона), уборка снега, приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости) | км | 107,588 |  |
| 1.4 Изготовление паспортов автомобильных дорог  ст. Нововеличковская (паспорта 40 дорог);  ст. Воронцовская (паспорта 19 дорог)  п. Дальний (паспорта 3 дорог) | паспортов | 62 |  |
| 1.5 Актуализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | комплект | 1 |  |
| *Основное мероприятие № 2* Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения | | | |
| 2.1 Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения **(ПОДД);** актуализация **КСОДД**.  Закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки. | проект  комплект | 25  1 |  |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).  ст. Нововеличковская  - ул. Д. Бедного;  - ул. Свердлова;  - ул. Ленина  ст. Воронцовская:  - ул. Пушкина  - ул. Красная  п. Найдорф:  - ул. Мира.  - ул. Школьная | объект | 7 |  |
| *Основное мероприятие № 3* Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: в ст. Нововеличковская, п. Найдорф, ст. Воронцовская | | | |
| 3.1 Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: в ст. Нововеличковская, п. Найдорф, ст. Воронцовская | км | 42,45 |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса,

информатизации и связи администрации

Нововеличковского сельского поселения О.Г. Марук